项目深度复盘 / 代码审计 / 简历素材

电子班牌项目经历

深度复盘与简历素材

从厂家设备能力验证到可发布 Android 电子班牌的端到端工程实践

| 项目负责人 / 独立开发 | 陈浩南（依据 Git 作者信息） |
| --- | --- |
| 投入时间 | 约 2026-07-12 至 2026-07-29 |
| 正式仓库证据 | 2026-07-15 首提交至 2026-07-28 最新提交，共 54 次提交 |
| 目标终端 | RK3288 / Android 5.1.1 / ARMv7 横屏电子班牌 |
| 交付形态 | DCloud 离线宿主 Android APK |
| 审计范围 | uni-app、业务服务、开放平台、Android 原生插件、构建发布、PC 协同 |

# 0. 阅读地图

说明 Word 左侧导航窗格可按 Heading 1 / 2 / 3 快速跳转。本节按阅读目标列出章节，不依赖目录页码，避免后续增删内容导致静态页码失真。

| 阅读目标 | 优先章节 |
| --- | --- |
| 快速了解项目 | 一页执行摘要、时间线、总体架构、能力全景 |
| 准备简历 | 简历一行版、三行版、完整项目版、关键词、真实性边界 |
| 准备面试 | 真实故障故事、STAR、高频问题、口述版本 |
| 继续开发 | 深度代码审计、风险矩阵、测试、可维护性和演进路线 |
| 发布验收 | 构建与 APK、远程命令清单、发布前最终回归清单 |

## 章节结构

1-8：项目事实、角色、时间线、架构、规模和能力

9-27：设备、Android、开放平台、内容、课程、考勤、缓存和运维实现

28-33：构建验收和五组真实故障故事

34-39：深度审计、风险、测试、可维护性、安全和路线图

40-46：简历、STAR、问答、口述和真实性边界

附录：关键文件、接口、命令和发布回归清单

# 1. 文档用途、阅读方法与真实性边界

文档定位 这不是宣传材料，也不是把 README 换一种排版。它同时承担四个用途：保存项目事实、解释关键工程判断、暴露发布风险、提供可直接提炼到简历和面试中的真实表达。

## 1.1 如何使用这份文档

第一次阅读建议先看执行摘要、时间线、总体架构、真实故障故事和风险矩阵；准备简历时直接阅读“简历素材”章节；准备面试时使用 STAR 故事和 30 秒、2 分钟、5 分钟口述版本；继续维护项目时，以风险矩阵和后续路线作为迭代入口。

项目事实：来自 Git 历史、当前源码、构建配置、阶段文档和 APK 静态验包。

历史叙述：对 7 月 12 日至 15 日之间的经历，使用“用户自述投入”和“现存资料留痕”措辞，不伪造成 Git 证据。

能力边界：编译成功、静态验包、H5 预览、真机验证分别陈述，不把其中一种替代另一种。

安全边界：文档不输出开放平台密钥、签名密码、DCloud AppKey 或可直接用于生产环境的真实凭据。

简历边界：代码规模是当前维护面快照，不等同于全部原创代码量；接口数、原生方法数和提交数均给出时间口径。

## 1.2 时间口径

| 口径 | 日期 | 可以说明什么 | 不能说明什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户自述投入起点 | 约 2026-07-12 | 个人实际开始摸底和推进项目 | 不能伪装为正式仓库提交时间 |
| 厂家探索资料起点 | 2026-07-13 | 设备、厂家 Demo 和 SDK 已开始形成留痕 | 不代表当前正式代码库已建立 |
| 正式仓库首提交 | 2026-07-15 16:58 | 当前仓库的可追溯开发起点 | 不能覆盖此前本地探索 |
| 当前审计快照 | 2026-07-29 | 本文所有数量和风险的观察时点 | 后续代码变化需要重新审计 |

## 1.3 证据等级

一级证据：当前源码、Git 提交、构建命令真实输出、APK 清单与签名信息。

二级证据：项目 docs、steps、厂家材料和已归档的真机结果。

三级证据：开发过程中形成的对话、截图和个人回忆，只用于补足过程背景。

事实证据：README.md；docs/README.md；git log；uniapp/manifest.json；android-host/app/build.gradle

# 2. 一页执行摘要

结论 该项目已经从“旧页面和厂家能力都不确定”的探索状态，演进为一个可独立拉取、可离线编译、可签名打包、具备首次配置、真实内容接入、设备心跳、远程控制、课堂考勤和现场运维能力的 Android 电子班牌项目。当前处于发布前收口，不是概念验证。

## 2.1 项目价值

电子班牌不是普通 H5 展示屏。它同时连接学校开放平台、固定教室或班级、老旧 Android 硬件、厂家系统控制 SDK、摄像头和远程运维链路。项目难点不在单个页面，而在于把这些不稳定、跨端且权限敏感的能力组合成一条可安装、可初始化、可恢复、可诊断的完整链路。

## 2.2 当前交付快照

| 维度 | 审计结果 |
| --- | --- |
| 正式身份 | AppID __UNI__8F5E844；包名 com.electronicclassboard.app |
| 版本 | 0.7.9；versionCode 21；DCloud 离线 SDK 5.15.82650 |
| 目标设备 | RK3288 / Android 5.1.1 / ARMv7；minSdk 21；仅 armeabi-v7a |
| 构建 | uni-app App-Plus 构建通过；Android :app:assembleRelease 通过 |
| 候选 APK | 37,157,426 bytes；V1/V2 签名均存在；SHA-256 已记录 |
| 项目规模 | 823 个 Git 受控文件；54 次提交；当前主要业务与原生维护代码约 2.5 万行 |
| 能力规模 | 29 个原生 JS 方法、10 类设备指令、17 条含 Token 在内的开放平台路径、16 项内容检测、40 个内置栏目图标 |

## 2.3 我在项目中的角色

从提交历史和代码覆盖范围看，这是一个以个人为核心推进的端到端项目。职责横跨需求澄清、页面迁移、UI 迭代、接口接入、缓存策略、Android 原生桥接、厂家 SDK 调试、设备初始化、远程控制、PC 配置协同、离线打包、真机排障、文档和发布治理。简历上应使用“独立负责/端到端负责”，但不要把后端和 PC 管理端的全部实现归为本人；准确表述应是“参与契约设计并完成班牌端与必要 PC 配置能力协同”。

## 2.4 最值得写入简历的四个亮点

以 Step 0 最小安装基线拆解复杂硬件问题，逐层打通 DCloud 宿主、厂家 JAR、摄像头、Launcher 和开机动画。

设计 Token 缓存、并发刷新锁、签名请求和失效单次重试，建立统一开放平台请求层。

实现 30 秒心跳、断网/前台恢复、设备任务参数校验、taskID 与策略指纹去重、厂家状态回读。

通过 stale-while-revalidate 风格内容缓存、全面刷新和运维检测，解决固定班牌切页空白、弱网和现场定位问题。

## 2.5 当前最重要的发布风险

P1 远程任务链路还缺少设备 ACK 和执行结果上报。后端“已领取”不能证明设备已执行；当前执行结果仅保存在设备本地，执行失败后同 taskID 也不会自动重试。

P1/P2 作息接口失败时会回退到固定时段。展示课表可以使用兜底，但考勤窗口不能据此允许或禁止教师签到，否则学校真实作息不一致时会产生业务错误。

事实证据：uniapp/services/device-sync；uniapp/services/rest-schedule；output/08-pre-release

# 3. 项目背景、业务目标与非功能约束

## 3.1 业务背景

项目服务于学校固定部署的电子班牌设备。班牌既是内容终端，也是设备节点：它要展示班级、教师、学生、荣誉、相册、通知、视频和课表；还要周期上报在线状态、获取后台绑定和远程命令；在课堂场景中还承担教师人脸采集、签到与签退入口。与移动 App 不同，班牌常年横屏运行、用户不主动维护、网络质量不可控、硬件配置低，且存在学生误操作风险。

## 3.2 业务目标

设备首次安装后可由非开发人员完成配置，成功连接并取得真实班级或教室绑定后再进入业务页面。

主要内容可以在弱网和短时后端故障下继续展示，页面切换不应反复空白。

后台可通过心跳下发开关机、重启、系统时间、导航栏和内容刷新等任务。

设备具备可控的运维入口，可检查接口、设备能力、缓存和最近命令状态。

项目可被其他同事独立拉取、编译、打包和继续维护，不依赖旧项目或个人电脑绝对路径。

## 3.3 非功能约束

| 约束 | 工程影响 | 项目中的处理 |
| --- | --- | --- |
| Android 5.1.1 | 现代 API、WebView 和权限行为受限 | 使用 legacy Camera、Java 8 兼容思路、App-Plus 条件保护 |
| RK3288 / ARMv7 | 原生库 ABI 必须一致 | APK 仅打包 armeabi-v7a，并进行 SO 与 ABI 验包 |
| 2 GB 内存 | 大图片、日志、二维码解码可能造成峰值 | 限制缓存/日志数量，但 U 盘大图解码仍有优化项 |
| 固定横屏触摸 | 长文本和触摸目标比响应式营销页更重要 | 统一 ClassroomShell，长班级名、课程名和学号允许换行 |
| 可能断网 | 远程命令和实时接口不能假设持续在线 | 心跳重连、网络恢复补发、缓存优先展示 |
| 高权限设备 | 误触可能重启、关机或修改系统 | 隐藏入口、轻量口令、二次确认、命令参数校验 |

事实证据：AGENTS.md；uniapp/manifest.json；android-host/app/src/main/AndroidManifest.xml

# 4. 角色、职责边界与协作方式

## 4.1 实际责任范围

项目并不是单纯的前端页面开发。个人工作面覆盖产品理解、旧设计稿迁移、前后端字段核对、设备 SDK 研究、Android 宿主、原生 Module、硬件调试、缓存和运维治理。这个广度是项目经历的主要含金量，但简历表达必须同时标明边界，避免被追问时出现“后端状态机是谁实现的”“PC 端是否也是完整由你负责”等事实偏差。

| 领域 | 负责内容 | 应避免的夸大 |
| --- | --- | --- |
| 班牌端 | 页面、组件、service、API、状态、缓存、初始化、运维、Android 插件和打包 | 可以表述为独立负责 |
| 开放平台后端 | 阅读文档、联调真实响应、提出任务可靠性和字段契约建议 | 不能说独立开发后端 |
| PC 管理后台 | 配置二维码、栏目图标和设备任务交互的必要协同修改与审查 | 不能概括成完整负责 PC 平台 |
| 厂家设备 SDK | 集成、封装、真机验证和异常解释 | 不能声称开发厂家底层 SDK |
| UI/产品 | 多轮重构首页、简介、教师、荣誉、课表、考勤和运维交互 | 不能把已有设计稿全部归为原创设计 |

## 4.2 协作模式

和后端通过最新接口文档与实际 JSON 响应校验字段，不按字段名臆测业务含义。

和 PC 端围绕配置二维码、栏目图标、任务执行时间和过期时间形成协同契约。

和客户演示反馈形成快速闭环：将“按钮没反馈”“页面先空白”“命令看不懂”等现象落到状态机、缓存和运维可观测性。

和设备厂家能力形成隔离：页面不直调 yxapi.jar，所有设备能力经 native-adapter 和 Android Module 暴露。

## 4.3 可写进简历的角色定位

推荐表述 独立负责学校电子班牌 Android 端从设备能力验证、uni-app 业务重建、开放平台接入、Android 原生插件到离线打包和发布前验收的端到端交付，并协同后端与 PC 管理端完成配置和远程运维契约。

# 5. 时间线与阶段演进

图 1  项目从厂家能力摸底到发布前审计的阶段路线

## 5.1 阶段划分

| 阶段 | 时间 | 主要目标 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂家摸底 | 07/12-13 | 确认设备、Demo、JAR、权限和打包可能性 | 厂家资料留痕、能力清单、失败边界 |
| 宿主排障 | 07/13-15 | 解决旧 AppID、签名、ABI、云包/离线包变量 | 正式重建决策 |
| Step 0 | 07/15 | 最小 APK 可安装、可点击、可重启 | 正式 AppID、包名和宿主基线 |
| 原生能力 | 07/16-22 | 厂家插件、相机、Launcher、开机动画 | ClassSignDevice Module、真机验收记录 |
| 业务接入 | 07/23-25 | Token、心跳、绑定、栏目、班级和教师 | 统一请求与设备同步服务 |
| 课程考勤 | 07/25-27 | 学期、周次、作息、课表、多教师考勤 | 当前课程选择和签到弹窗 |
| 发布收口 | 07/28-29 | DCloud 版本一致、文档治理、构建验包 | 0.7.9 Step 8 候选包与审计 |

## 5.2 为什么阶段式推进是正确选择

项目早期同时存在旧页面、旧身份、临时宿主、厂家 JAR、摄像头、Launcher、系统权限和开放平台等变量。直接把全部业务一次性迁入会导致任何安装失败、黑屏或系统行为异常都难以定位。Step 0 先证明最小 APK 能安装和运行，再逐项增加能力，相当于把一个高维排障问题转换为一组单变量实验。这种策略不仅缩短了定位路径，也为后续每个阶段保留了可回退 APK 和事实记录。

事实证据：steps/；docs/90-历史归档/；git log --all --date=iso

# 6. 总体架构、分层与调用边界

图 2  班牌业务、服务、原生设备和外部协同的责任边界

## 6.1 业务请求链路

Vue / uni-app 页面与组件 ↓ services：业务编排、缓存、派生状态、兼容处理 ↓ api/open-platform：接口路径与参数封装 ↓ util/request：Token、签名、超时、重试、错误脱敏 ↓ 学校开放平台

这条链路的核心价值是把“页面需要什么”和“后端如何调用”分开。页面不拼 Token、不构造 MD5、不直接处理后端不同字段；API 层尽量保留原始响应；service 再将原始字段转换成班级、课程、考勤和媒体组件真正需要的状态。这样一旦签名规则、字段兼容或缓存策略变化，修改面集中在基础层。

## 6.2 设备调用链路

页面 / device-sync ↓ services/device：统一设备能力语义 ↓ native-adapter：回调、超时、错误归一化 ↓ ClassSignDevice Android Module ↓ 厂家 yxapi.jar / Android Camera API / ZXing

业务页面不得散落 `uni.requireNativePlugin()`。厂家 SDK 返回值不稳定、部分方法是 void、部分方法需要系统权限或真机环境；将这些差异集中在设备服务层和 Module 后，H5 可以明确返回“原生能力不可用”，App-Plus 则执行真实命令，不会在浏览器中假装成功。

## 6.3 架构优点与代价

| 判断 | 收益 | 代价 / 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| service 层较厚 | 跨页面复用、统一缓存和真实业务语义 | device-sync 等文件已过大，需要按职责拆分 |
| Android Module 集中 | 厂家 SDK 变化不扩散到页面 | 单文件 2600 余行，后续维护门槛上升 |
| API 保留原始字段 | 后端字段变动更易追踪 | 页面不能绕过 service 随意取字段 |
| 宿主 www 受控快照 | 离线 APK 可复现 | 生成物 diff 较多，必须禁止手改 |

事实证据：uniapp/pages/；uniapp/services/；uniapp/api/；uniapp/util/request/；android-host/classsign_device/

# 7. 仓库、提交与代码规模审计

## 7.1 Git 证据

| 指标 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 正式首提交 | 2026-07-15 16:58 | 当前正式仓库可追溯起点 |
| 审计时最后提交 | 2026-07-28 17:36 | 本文快照所依据的代码边界 |
| 提交总数 | 54 | 短周期内高密度迭代，但不能单独代表质量 |
| 唯一提交者 | 陈浩南 | 支持“个人核心推进/独立负责”表述 |
| 受控文件 | 823 | 包含源码、宿主资源、文档和受控生成快照 |

## 7.2 当前主要维护代码快照

| 区域 | 文件数 | 当前行数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已注册业务页面 | 20 | 7,840 | 实际 pages.json 注册页面 |
| 全部页面源码 | 25 | 9,667 | 包含 5 个未注册旧页面 |
| Vue 组件 | 11 | 4,783 | 含课堂考勤弹窗和媒体组件 |
| 业务服务层 | 23 | 6,604 | 缓存、心跳、设备、课程等核心逻辑 |
| API 封装 | 8 | 216 | 开放平台路径与参数 |
| 请求、配置与状态 | 7 | 678 | Token、签名、配置和状态 |
| Android 原生 Java | 4 | 4,498 | Module、相机、扫码、人脸采集 |
| 宿主核心配置/脚本 | 5 | 308 | Gradle、Manifest、构建脚本 |

口径说明 可谨慎写成“当前主要业务与原生维护代码约 2.5 万行”。不要写成“16 天个人原创 2.5 万行”，因为其中包含旧页面迁移、Android 模板、编译资源和多轮重构。Git numstat 对 uniapp + android-host 累计约新增 49,602 行、删除 11,766 行，也只能说明变更规模。

## 7.3 提交密度

| 日期 | 提交数 | 日期 | 提交数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07-15 | 5 | 07-23 | 4 |
| 07-16 | 4 | 07-24 | 4 |
| 07-17 | 5 | 07-25 | 11 |
| 07-20 | 3 | 07-27 | 6 |
| 07-21 | 3 | 07-28 | 6 |
| 07-22 | 3 | 合计 | 54 |

事实证据：git rev-list --count HEAD；git shortlog -sne；git log --numstat

# 8. 能力全景与页面覆盖

## 8.1 用户可见能力

首页：真实学校、班级/教室、当前学期、周次、天气、班主任、当前课程和栏目入口。

班级简介：班主任真实信息、全体学生卡片、男女统计、默认头像和长学号换行。

教室风采：任课教师、班主任标签、主副课视觉层次和完整课程名称。

班级荣誉：班级德育、学生荣誉、教室荣誉和到底提示；德育类型按 0 违纪、1 处分、2 奖励判断正负。

课表与考勤：首页和课表默认定位当前课程，考勤支持用户选择课程、多教师签到/签退、人脸采集和返回当前课程。

内容栏目：通知、相册、视频、活动、艺术和自定义栏目，支持图片、视频、富文本及混合媒体轮播。

## 8.2 设备与现场能力

首次配置：手动、原生扫码、U 盘二维码图片三条入口。

设备初始化：Token、心跳、班级/教室绑定成功后再进入业务。

系统能力：开机自启、默认 Launcher、恢复系统桌面、隐藏导航栏、系统时间、重启和关机。

开机动画：U 盘 ZIP 检查、内部暂存、厂家 API 替换和重启验收。

运维中心：配置、心跳绑定、内容检测、设备检测、缓存状态和最近设备任务。

远程控制：10 类命令编码，支持立即/定时任务、参数校验、去重和部分状态回读。

## 8.3 核心数量

| 能力指标 | 数量 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 已注册页面 | 20 | pages.json |
| Vue 组件 | 11 | uniapp/components |
| 开放平台路径 | 16 + Token | 业务 API 16 条，加 Token 共 17 条 |
| 原生 JS 方法 | 29 | @UniJSMethod |
| 远程设备命令 | 10 | DEVICE_COMMAND_CODES |
| 运维内容检测 | 16 | maintenance-checks |
| 内置栏目图标 | 40 | PC 与 APK 共享语义 |

事实证据：uniapp/pages.json；uniapp/components/；uniapp/services/maintenance-checks/；command-executor.js

# 9. Step 0：最小安装基线与变量隔离

## 9.1 问题

旧项目同时混有旧 AppID、旧包名、旧插件、H5 写法、临时宿主和大量页面。出现安装失败、启动异常或厂商能力不可用时，无法判断是签名、ABI、DCloud 宿主、页面代码还是原生插件导致。继续在旧项目上叠加功能会放大不确定性。

## 9.2 解决策略

新建正式源码仓库，固定 AppID、包名、目标 ABI 和交付平台。

只保留最小页面、最小宿主和可点击反馈，先证明 APK 能安装、启动和响应。

记录每个包的版本、构建方式、大小、哈希、签名和真机结果。

以后每次只引入一个主要变量：厂家 Module、截图、摄像头、Launcher、开机动画、业务壳层。

## 9.3 工程价值

这是整个项目最重要的方法论。它把“设备开发”从依赖经验的反复尝试，转为可证伪、可回退的实验流程。即使后续出现 DCloud 版本提示、摄像头黑屏或 Launcher 查询异常，也可以与最近一个基线包比较，快速锁定变化层。

面试表达 我没有直接把旧业务一次性搬进新宿主，而是先做 Step 0 最小 APK，固定 AppID、包名、ABI 和签名，再逐项增加厂家能力，每一步保留真机证据和可回退包。

事实证据：steps/；output/00-device-baseline/；docs/90-历史归档/

# 10. DCloud 离线宿主、版本一致性与构建治理

## 10.1 离线宿主

项目最终只交付 Android APK，因此 H5 只承担快速查看页面和普通接口联调。正式构建链路是 `uniapp` 编译 App-Plus 资源，再由 DCloud Android 离线宿主同步 www、编译 Java/资源、签名并输出 APK。宿主不是可替换的空壳，它同时决定 DCloud SDK、原生插件注册、权限、ABI、包名和签名。

cd uniapp npm ci npm run build:app cd ..\android-host .\build-local.ps1 -OutputSubdir 08-pre-release -OutputName ECB-Step8-PreRelease.apk

## 10.2 真实版本不一致故障

曾出现“软件编译版本与宿主 SDK 不一致”的提示。仅替换宿主 AAR 不能解决，因为 APK 内的 www 资源仍由旧版 `@dcloudio/*` 编译器生成。最终同时升级 uni-app 编译依赖、重新 `npm install`、重新构建 App-Plus www、替换离线 SDK 宿主依赖并重新打包，才使编译器版本和宿主 SDK 统一到 5.15。

## 10.3 当前构建事实

| 项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| uni-app App-Plus | 通过 | Compiler version 5.15（Vue 3），约 47.7 秒 |
| Android Release | 通过 | BUILD SUCCESSFUL in 12s，58 tasks up-to-date |
| 资源一致性 | 通过 | dist/build/app 与宿主 www 均 269 个文件，哈希差异 0 |
| 已知警告 | 非阻断 | content-refresh 动静态导入；flatDir；Gradle 9 弃用预警 |

## 10.4 审计判断

构建脚本应是唯一同步 www 的入口，生成目录不得手改。

当前终端需要正确 `JAVA_HOME`；本次成功使用 Android Studio JBR。

未来升级 DCloud 必须保持编译器、AAR、宿主资源和插件版本一组变更。

Gradle flatDir 和弃用特性暂不阻断 Android 5.1 交付，但升级 Gradle 9 前必须处理。

事实证据：uniapp/package.json；android-host/build-local.ps1；android-host/app/build.gradle；uniapp/manifest.json

# 11. 厂家 SDK 与 Android 原生 Module

## 11.1 设备能力封装

厂家提供的 yxapi.jar 用于系统时间、开关机计划、导航栏、重启、关机、Launcher 和开机动画等设备级能力。项目没有把这些方法直接暴露给所有页面，而是在 `ClassSignDeviceModule.java` 中包装为 DCloud Module，再由 JS 的 native-adapter 统一处理回调、超时、错误和 H5 降级。

## 11.2 当前规模

| 指标 | 审计值 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| @UniJSMethod | 29 | 班牌端可调用的原生能力入口 |
| ClassSignDeviceModule.java | 2,634 行 | 设备能力高度集中，已成为维护热点 |
| 原生 Java 总量 | 4,498 行 | 除 Module 外含相机、扫码、人脸采集页面 |
| ABI | armeabi-v7a | 与 RK3288 和厂家库匹配 |

## 11.3 防御性处理

对厂家 void 或不可信返回值，优先通过文件、状态读取或行为结果做二次验证。

页面只接收统一的 success、code、message 和 data，不感知厂家类和异常细节。

高风险操作设置超时和参数边界，不允许 H5 模拟原生执行成功。

系统能力需真机验证；浏览器和 App-Plus 编译通过都不能替代 RK3288 行为结果。

## 11.4 可维护性风险

P3 Module 已覆盖电源、Launcher、媒体、二维码和系统状态等多类职责。后续新增能力前应先拆为 power、launcher、media、qr、camera 等内部协作者，外部 DCloud Module 名称保持不变，避免无目标大重构。

事实证据：android-host/classsign_device/src/main/java/com/electronicclasssign/device/ClassSignDeviceModule.java；uniapp/services/device/native-adapter.js

# 12. 摄像头、扫码、U 盘与人脸采集

## 12.1 摄像头

厂家 JAR 没有提供可直接使用的相机能力，项目因此基于 Android 5.1 legacy Camera API 实现预览、前后摄像头枚举、方向计算、切换、自动对焦、拍照和 JPEG 保存。实际设备验证得到 1280×720 图片。这个实现特别强调目标设备兼容，而不是引入只支持新 Android 的 CameraX。

## 12.2 扫码链路

设备首次配置支持原生相机扫码。早期黑屏或识别无反馈时，用户无法判断是摄像头方向、权限、画面没有取到还是二维码内容错误。项目增加前后摄像头切换、取帧与识别状态、自动对焦和识别反馈，并补充 U 盘二维码图片导入作为现场兜底。

## 12.3 U 盘二维码

扫描常见外部存储和 U 盘候选目录。

定位配置二维码图片并使用 ZXing 解码。

将识别出的 JSON 或 ecb://config 参数归一化。

回到配置页进行服务器、授权 ID、授权密钥、经纬度完整校验。

## 12.4 教师人脸

课堂考勤场景复用原生摄像头能力，通过教师列表选择目标教师后进入人脸采集，再携带课程和教师参数调用签到/签退接口。人员角色不固定，前端不再用主讲、副讲角色限制操作权限，而是让实际到场教师主动选择自己并执行。

## 12.5 审计发现

P3 内存峰值 U 盘二维码当前直接 `BitmapFactory.decodeFile()` 解码完整原图并创建 width × height 像素数组。2 GB 设备遇到超高分辨率图片时可能产生明显内存峰值。应先读取 bounds，再按最大边长采样。

P3 实时扫码 实时识别会尝试原始、镜像和两个旋转方向，并分配多个 Y 平面数组。可进一步使用识别区域裁剪、byte buffer 复用、后台解码线程和渐进式方向尝试降低 GC 压力。

事实证据：CameraTestActivity.java；QrConfigScanActivity.java；ClassSignDeviceModule.java:2136；TeacherFaceCaptureActivity.java

# 13. Launcher、开机自启、应用退出与开机动画

## 13.1 默认 Launcher

电子班牌需要开机后自动进入业务，但 Android 的“默认桌面”与普通 App 自启动不是同一个问题。项目同时支持将班牌设为 HOME 候选、检测/引导默认 Launcher、恢复系统 Launcher3，并用真实行为而不是单一查询值验收。厂家查询接口曾持续返回 ResolverActivity，因此最终以“重启后自动进入、退出后 HOME 拉起、恢复后进入系统桌面”作为可靠结果。

## 13.2 退出应用

设备配置完成后，若班牌仍是默认 Launcher，简单 `finish()` 会被系统 HOME 机制再次拉起，看起来像无法退出。正式退出操作因此被整理为“先取消开机自启/恢复系统桌面，再退出应用”，并加二次确认防止误触。下一次用户主动打开已配置 App 时，再根据产品策略重新检查和启用自启动。

## 13.3 开机动画

开机动画不是把 MP4 当应用启动页播放。目标设备使用厂家系统级动画替换能力，需要准备符合要求的 ZIP：包含 desc.txt、分辨率、FPS、part 目录和帧序列。项目在配置阶段检查 U 盘动画文件结构，复制到应用内部可访问位置、核对文件大小，再调用厂家 API，最后以重启后的实际动画为验收。

## 13.4 工程原则

用户可见的“退出”必须以最终设备行为定义，而不是以 Activity API 返回定义。

开机自启按钮必须读取真实当前状态；取消后 UI 立即回显，否则现场人员会重复操作。

恢复系统 Launcher、取消自启和替换开机动画都属于高风险维护操作，需要清晰说明和二次确认。

配置页面可引导首次统一设置，但运维中心必须提供修复和取消入口。

事实证据：ClassSignDeviceModule.java；uniapp/pages/setup/index.vue；uniapp/pages/maintenance/index.vue；docs/20-设备与Android/

# 14. 首次配置与设备初始化状态机

图 3  从未配置到真实绑定后进入业务的初始化状态机

## 14.1 设计目标

设备首次安装时没有本地配置，也不一定已经联网或被后端绑定。若保存表单后立即进入首页，用户只会看到空页面、静态占位或接口失败，无法判断问题发生在哪一层。项目因此将“表单保存”和“设备可用”分开，配置完成后必须继续连接验证。

## 14.2 三种导入方式

| 方式 | 适用场景 | 优点 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动输入 | 少量设备或现场修正 | 无需其他工具 | 密钥长，容易输错 |
| 相机扫码 | PC 生成配置二维码 | 速度快、字段完整 | 依赖摄像头、权限和画面质量 |
| U 盘二维码图片 | 相机不可用或批量现场部署 | 稳定、可离线准备 | 需识别 U 盘路径和图片规格 |

## 14.3 必填和校验

服务器地址必须是合法 http/https URL。

授权 ID 和授权密钥必填，但界面默认遮罩并支持受控查看。

经度范围 -180 到 180，纬度范围 -90 到 90，二者均为天气接口所需必填项。

autoStart 和 bootAnimation 固定为产品策略，不交给普通客户在二维码中任意关闭。

## 14.4 进入业务前的门槛

保存规范化配置到本地。

获取开放平台 Token，失败时留在配置页并给出用户可理解的原因。

发起首次心跳，等待后端返回真实 classID 或 classroomID。

显示当前连接、等待绑定或已绑定状态，支持用户再次获取。

取得有效绑定上下文后，才进入业务首页并启动长期心跳。

生命周期判断 卸载并重装会清空应用本地配置，因此重新进入首次配置；仅退出或覆盖安装会保留配置，启动时先校验配置，再恢复 Token、心跳和绑定。

事实证据：uniapp/pages/setup/index.vue；uniapp/services/device-config/；uniapp/services/device-sync/

# 15. Token、签名与统一请求层

## 15.1 鉴权流程

开放平台先使用 secretId 和 secretKey 获取 Token，后续业务请求携带 Token、secretId、nonce、timestamp 和 MD5 签名。Token 接口本身不能再走需要 Token 的普通拦截器，否则会形成“为了拿 Token 先要 Token”的循环。因此项目将 Token 引导请求和普通签名请求明确分离。

## 15.2 Token 管理

Token 写入本地缓存，并同时记录 expiresAt 和提前刷新 refreshAt。

提前刷新窗口取 5 分钟和有效期 1/5 中的较小值，避免短有效期 Token 被过早刷新。

多业务并发发现 Token 过期时共享同一个 refreshPromise，避免同时轰炸 Token 接口。

业务响应识别 Token 无效后，清理缓存并只重试一次，防止无限循环。

错误被归一化为 code、message、statusCode 和 details，并支持 silent 模式供运维检测使用。

## 15.3 签名

sign = md5( sort({ nonce, secretId, secretKey, timestamp, token }) .map(key => `${key}=${value}`) .join('&') ).toLowerCase()

nonce 和毫秒时间戳使每次请求不同；参数排序保证前后端生成一致。密钥仅参与本地签名，不应进入普通日志和截图。

## 15.4 安全边界

P2 当前 secretKey 明文保存在 uni-app 本地存储，配置二维码也携带长期凭据。这对受控内部部署可接受，但不适合公开流转或规模化现场交付。成熟方案应改为一次性绑定码，由设备向后端换取可吊销的设备凭据。

事实证据：uniapp/util/request/token-manager.js；uniapp/util/request/signature.js；uniapp/services/device-config/

# 16. 心跳、设备登记、绑定与重连

图 4  心跳拉取、任务执行和当前缺失的结果闭环

## 16.1 心跳内容

心跳以设备真实身份为起点，采集 MAC、IP、应用版本、包名、设备型号、Android 版本和固件信息，并携带本地已知的班级/教室上下文。后端据此更新在线状态、返回 deviceID、classID 或 classroomID、班级/教室名称、开关机策略、特殊模式和待执行任务。页面头部和所有业务接口都应使用心跳/接口返回的真实绑定，不允许写死班级和教室 ID。

## 16.2 调度与单飞

默认心跳间隔 30 秒。

应用启动、从后台回到前台和网络恢复时立即补一次心跳。

任一时刻只允许一个 heartbeatPromise，防止定时器、手动按钮和生命周期同时请求。

本次结束后再调度下一次，避免慢请求导致 interval 堆叠。

失败不会永久停止；后续周期和网络恢复事件继续重连。

## 16.3 班级/教室模式

后端可能把设备绑定到行政班级，也可能绑定到普通教室。项目根据 heartbeat 返回的 classID、classroomID 及模式字段自动识别上下文，并让课表、教师、栏目和头部标题使用同一份运行时绑定。这样 H5 浏览器仿真只需提供真实设备 MAC 等身份，其他 ID 仍由心跳决定。

## 16.4 可观测性

运维页面展示最近心跳时间、请求概要、绑定结果、返回任务和下一次连接说明，帮助现场人员理解“任务已设置但要到执行时间才处理”“断网期间无法领取任务”“恢复网络后会立即重连”等行为。

事实证据：uniapp/services/device-sync/index.js；uniapp/pages/maintenance/index.vue；api heartbeat-and-pull

# 17. 远程设备任务、去重、回读与可靠性边界

## 17.1 支持的命令

| 命令编码 | 设备动作 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| REBOOT_DEVICE | 立即重启 | 高 |
| SHUTDOWN_DEVICE | 立即关机 | 高 |
| POWER_SCHEDULE | 写入周循环开关机计划 | 高 |
| CLEAR_POWER_SCHEDULE | 清除周计划 | 高 |
| ONE_TIME_POWER_SCHEDULE | 一次性开机/关机 | 高 |
| SET_SYSTEM_TIME | 校准系统时间 | 中 |
| SET_NAVIGATION_BAR_HIDDEN | 控制系统导航栏 | 中 |
| FORCE_REFRESH_CONTENT | 清缓存并全面刷新内容 | 低 |
| REFRESH_CONTENT_CACHE | 刷新内容缓存 | 低 |
| CUSTOM_COMMAND | 兼容约定的自定义内容命令 | 按解析结果 |

## 17.2 设备侧保护

命令白名单：不支持的 commandCode 明确失败，不透传任意厂家调用。

参数校验：无参数命令拒绝额外参数；时间、布尔值和计划结构先归一化。

taskID 去重：最多保留 100 个已处理 ID，防止后端重复返回导致二次重启或关机。

策略指纹去重：即使 taskID 不同，相同周计划、一次性计划、导航栏和系统时间策略也避免重复写入。

状态回读：计划写入或清除后，再读取厂家状态确认，而不是只相信无异常返回。

本地执行记录：最多保留 10 条，供运维查看，避免长期日志占满设备。

## 17.3 当前可靠性缺口

P1：领取不等于成功 后端在返回心跳响应前就把任务标记为已领取。如果响应在网络中丢失，设备没有收到，后端也可能不再返回。PC 端看到的“已领取”只能证明后台处理过任务，不能证明设备执行成功。

P1：失败不自动重试 设备在实际执行前调用 rememberProcessedTask(taskID)。即使厂家调用失败，同一个 taskID 也不会自动重试，需要后台创建新任务。执行记录还带有 localOnly: true，没有上报后端。

## 17.4 推荐状态机

待领取 → 已下发 → 设备确认接收 → 执行中 → 执行成功 / 执行失败 ↘ 超时重发（幂等） ↘ 结果与错误码上报

正式规模化发布前，至少需要 ACK、执行结果上报、幂等重试和后台超时策略。对关机类任务还应区分“API 调用成功”和“设备已断联符合预期”，避免执行结果在断电后无法上报。

事实证据：uniapp/services/device-sync/index.js:1155；command-executor.js:230；docs/30-业务接口与内容逻辑/心跳并拉取任务接口评审.md

# 18. 特殊模式与紧急内容展示

## 18.1 目标

特殊模式用于在正常班牌内容之上展示后台下发的临时或紧急信息。它不是普通栏目文章，而是跟随心跳实时更新、具有显示优先级和时间窗口的全屏状态。

## 18.2 处理链路

心跳解析特殊模式字段并归一化启用状态、标题、内容、时间和媒体。

校验模式是否在有效窗口，过期或无效数据不覆盖正常页面。

使用全屏组件展示，并保留恢复正常内容的明确条件。

文本、富文本和媒体分别处理，不能直接信任任意 HTML。

## 18.3 安全审计

P3 特殊模式富文本使用正则清理常见危险标签，能降低普通脚本风险，但不能等同于完整 HTML 白名单解析器。后端仍应做标签、属性和 URL 白名单过滤。

事实证据：uniapp/services/device-sync/；uniapp/components/SpecialModeOverlay.vue

# 19. 班级 / 教室双模式与真实身份

## 19.1 由设备绑定决定业务上下文

项目早期存在固定测试班级、学期和周次。发布版改为：设备只模拟或采集自身 MAC、IP、版本等身份，班级和教室 ID 必须由后端心跳绑定返回；班级名称来自班级信息或心跳上下文；学期和周次来自开放平台。这样重装、换教室或后台重新绑定后，无需重新编译 APK。

## 19.2 两种模式

| 维度 | 班级模式 | 教室模式 |
| --- | --- | --- |
| 主要身份 | classID | classroomID |
| 头部标题 | 真实班级名称 | 真实教室名称或绑定课程上下文 |
| 人员 | 班主任、全体学生、任课教师 | 当前/本周任课教师 |
| 课表 | 班级课表 | 教室课表 |
| 内容 | 班级栏目和内容 | 设备栏目和公共内容 |
| 空态 | 无班级绑定时不伪造班级 | 无教室绑定时不伪造教室 |

## 19.3 长名称

对“2025级计算机平面设计3+2水湖(2)班”这类名称，页面不依赖固定宽度单行截断。首页、简介页和头部组件通过可换行文本、固定头像区域、弹性信息区和最大行数控制保持层次。课程名、学号和教师列表也采用同一原则：信息完整性优先于强行单行。

事实证据：uniapp/services/device-sync/；uniapp/services/class-screen-data/；uniapp/components/ClassroomShell.vue

# 20. 班级、学生、教师与德育数据

## 20.1 班级与班主任

首页、班级简介和班级荣誉复用真实班级与班主任信息，去除了静态班训、班级文化、优秀班级图标和没有接口依据的正文。班主任头像优先使用后端地址，缺失或加载失败时按性别使用项目内默认教师头像。

## 20.2 全体学生

项目没有“学生班干”业务概念，因此简介页移除右侧班级人员列表，把中间区域改为全体班级人员卡片。学生姓名、性别、学号和头像都来自接口；头像为空或加载失败时使用学生男女默认图。长学号完整展示，一行不够自然换行，不用省略号隐藏关键身份。

## 20.3 任课教师

教室风采页面展示接口返回的任课教师，并与已获取的班主任 ID 对比；若同一教师也是班主任，增加“班主任”标签。主课和副课使用轻量视觉层次，但不改变接口事实。课程名允许完整换行，去除没有数据支持的“更多”功能。

## 20.4 班级德育

德育接口返回类型值而非正负标记。前端按明确契约判断：0 = 违纪、1 = 处分，均为负向；2 = 奖励，为正向。颜色和图标基于类型，不再根据分值正负或文案关键词猜测，避免同一数据在不同设备上显示不一致。

| 类型值 | 业务含义 | 展示倾向 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 违纪 | 风险/负向 | 后端字段契约 |
| 1 | 处分 | 风险/负向 | 后端字段契约 |
| 2 | 奖励 | 积极/正向 | 后端字段契约 |

事实证据：uniapp/services/class-screen-data/index.js；pages/intro；pages/teachers；pages/honor

# 21. 栏目、内容、40 个图标与 PC 协同

## 21.1 栏目体系

后端栏目可成为底部 Tab，也可出现在“更多”页面。班牌端获取栏目树、排序、过滤内置页面与自定义页面，并根据 channelID 加载内容。没有下一页的栏目采用触底加载与明确“到底了”提示，不再让用户在空白底部猜测是否加载失败。

## 21.2 图标问题

用户自由上传任意图片会造成风格、背景、裁剪和比例不可控。解决方案是在 PC 端提供 40 个与班牌设计一致的内置图标，同时保留自定义上传。内置图标以 `ecb-icon:xxx` 字符串保存，班牌端按语义映射本地资源；历史 HTTP 图片 URL 继续兼容。

## 21.3 PC 端协同

配置二维码弹框收集班牌所需字段并导出 `classboard-config.png`。

autoStart 和 bootAnimation 固定为 true，不让普通用户关闭产品基线能力。

栏目编辑弹框支持内置图标选择和自定义上传，自定义预览不使用圆形裁剪。

设备任务明确“创建成功，等待设备领取”，不把 PC 提交成功写成设备执行成功。

定时任务包含执行时间和过期时间，高风险任务有二次确认。

## 21.4 设计判断

产品价值 内置图标不是纯视觉优化，它把“用户要自己找合适图片”的开放问题变成受控选择，减少现场配置成本，同时通过字符串协议避免为每个图标单独上传文件。

事实证据：uniapp/services/content/；uniapp/components/；PC classScreen/column/index.vue；PC set/configQrDialog.vue

# 22. 媒体、详情页、轮播与长内容体验

## 22.1 媒体类型

内容模块支持图片、视频、富文本和混合媒体。页面不假设每条内容都有相同资源：图片可预览，视频使用真实 URL，富文本进行清理后展示，混合列表由轮播组件根据类型选择渲染器。相册、通知、活动和自定义栏目复用这些基础能力。

## 22.2 交互修正

列表页加载状态不再放在突兀的大白卡片中，而是使用页面内自然状态。

上一条和下一条不再同时使用固定蓝色，禁用、可用和主要操作有明确层次。

相册轮播的前后按钮跟随可用状态，避免永远高亮造成“还能继续”的错觉。

点赞功能在没有必要接口和业务价值时移除，不制造仅本机有效的假交互。

班主任等重复信息复用缓存的真实班级数据，不为每个页面重复编造静态内容。

## 22.3 长文本

长课程名、班级名、学号、教师课程和内容标题都不能只在某个局部挤压。设计采用固定媒体/头像区域、弹性文字区、允许换行、合理最小高度和内部滚动。尤其多教师签到记录不能被固定小高度裁掉，记录区需要独立滚动并保留操作按钮稳定位置。

事实证据：uniapp/components/ContentMediaCarousel.vue；pages/module；pages/notification；pages/album

# 23. 学期、周次、作息与课表

## 23.1 数据来源

首页头部的学期、周次和课表不再使用测试常量。学期来自当前学期接口；周次根据学期起止和当前日期计算或使用接口字段；作息提供节次开始/结束时间；班级或教室课表按绑定上下文、学期和周次请求。

## 23.2 当前课程选择

取得当天日期、当前分钟和学校作息节次。

根据当前分钟定位节次编号。

在当前星期、当前节次的课表行中查找课程。

首页、课表和考勤默认选中同一时间上下文。

用户切换日期或点击其他课程时，展示选择课程；提供“返回当前课程”快速恢复。

## 23.3 测试数据日期错位

后端造数曾出现周一列显示 25 号课程、周二/周三无日期等现象。前端应按照接口的实际日期和星期映射，不为展示效果篡改课程日期，否则未来调课、代课和跨周课表会产生更隐蔽的错误。正确处理是前端保持确定性映射，同时要求后端测试数据落在正确学期、周次和星期范围。

## 23.4 作息兜底风险

P1/P2 rest-schedule 在接口失败或无有效作息时使用 08:30-09:10 等固定时段。课表排版可以暂用这些时段，但教师考勤窗口不能据此放行。只要 diagnostic.fallbackUsed 为 true，应禁用签到/签退并提示“未取得学校作息”。

事实证据：uniapp/services/course-schedule/index.js；uniapp/services/rest-schedule/index.js；pages/schedule；pages/index

# 24. 多教师课堂考勤与人脸签到

## 24.1 业务变化

单节课可能由主讲、副讲或其他多位教师参与，人员类型不固定。旧方案若按 teacherRole 限制签到，会错误排除实际授课人员。新方案不再区分角色权限：用户点击签到入口后，在弹窗中选择自己，再选择签到或签退。角色只做信息展示，不做权限判断。

## 24.2 参数来源

| 参数 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| timeTableID | 用户选择或当前课程的课表记录 | 查询考勤、提交签到/签退 |
| teacherID | 该课程考勤数据中的教师列表 | 确定操作对象，不能手输或猜测 |
| teacherName | 考勤记录返回 | 界面确认和记录展示 |
| signInTime / signOutTime | 后端考勤接口 | 展示真实签到/签退时间 |
| signInState / signOutState | 后端考勤接口 | 决定已完成状态和按钮 |
| 人脸图片 | 原生摄像头采集结果 | 按接口约定提交身份凭据 |

## 24.3 弹窗布局

弹窗上部以课程名和时间为主信息；中部是可内部滚动的教师列表；签到和签退按钮左右分布并保持稳定触摸面积；底部展示当前教师、规则提示和签到记录。记录较多时只滚动记录区，不让整个弹窗操作按钮漂移。长课程名可占独立行，不与状态标签硬挤在同一行。

## 24.4 时间规则

不符合学校签到/签退时间窗时，按钮必须禁用，不能仅在提交后由后端报错。前端提示“距离签到还有多久”“签到时间已结束”或“当前可签退”，但最终提交仍以后端为权威。用户查看历史课程时可以看记录，但不应误触当前课程的签到。

## 24.5 数据为空

项目不为了展示而造教师和考勤。课程存在但没有考勤数据时显示简洁空态；当前无课程时说明当前时段无课程；不使用旧课程或第一条课程冒充当前课程。

事实证据：uniapp/components/TeacherAttendanceDialog.vue；uniapp/pages/index/index.vue；uniapp/services/teacher-attendance/

# 25. 内容缓存、离线展示与全面刷新

图 5  根据实时性将内容分为不缓存、短周期、常规和低频层

## 25.1 问题

固定班牌大部分时间展示相同班级、学生、教师和栏目。过去每次点击 Tab 都重新请求，页面先清空再等待网络，弱网时体验更差。设备不是高频交互手机，不需要为所有内容追求秒级新鲜度；更合理的目标是“先有内容、后台更新、实时动作绝不伪造”。

## 25.2 缓存策略

| 数据 | Fresh TTL | Stale 可用期 | 行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校信息 | 10 分钟 | 专用缓存 | 页面复用 |
| 班级 / 教师 / 学生 | 30 分钟 | 12 小时 | stale 先展示后刷新 |
| 班级德育 | 10 分钟 | 12 小时 | 更短 fresh |
| 当前学期 | 6 小时 | 24 小时 | 低频元数据 |
| 栏目树 | 30 分钟 | 24 小时 | 导航优先稳定 |
| 栏目内容 | 30 分钟 | 6 小时 | 列表/详情可离线回看 |
| 课表基础 | 10 分钟 | 6 小时 | 学期与周次依赖 |
| 周课表 | 30 分钟 | 12 小时 | 后台刷新 |
| 作息 | 6 小时 | 24 小时 | 考勤需额外判断 fallback |
| 天气 | 30 分钟 | 仅有效缓存 | 失败不应展示虚假天气 |

## 25.3 stale-while-revalidate

fresh 阶段直接返回本地数据；超过 fresh 但仍在 stale 窗口时，先把旧数据交给页面，同时后台请求新数据；超过 stale 后才视为不可用。这个策略使接口临时失败时页面仍可显示最近一次真实数据，但不会无限保存过期内容。实时的签到、签退、Token、心跳和设备任务不走这类缓存。

## 25.4 容量治理

通用缓存默认最多 40 条。

单条序列化内容默认最多约 180 KB。

索引记录 TTL、stale TTL、保存时间和状态。

清理超出 stale 窗口、超出数量和无法读取的记录。

全面刷新可由本地运维入口或远程命令触发，清理后主动重新请求关键内容。

## 25.5 审计发现

P2 天气无接口且无缓存时仍回退为“多云转阴 21-23℃”，这属于虚假业务数据。正式版应展示“天气暂不可用 / --℃”，保留中性图标即可。

事实证据：uniapp/services/data-cache/index.js；class-screen-data/index.js；content/index.js；course-schedule/index.js；weather/index.js

# 26. 运维中心、内容检测与现场可观测性

## 26.1 从旧调试页到正式运维中心

旧 device-test 页面把所有接口、设备方法和日志堆在一起，开发人员能勉强使用，但现场人员难以理解。新运维中心按基础配置、心跳绑定、内容检测、设备检测、缓存和最近结果拆分，列表项具有状态、摘要、复制和详情弹窗。它不是开发控制台，而是面向设备交付和维护的诊断工具。

## 26.2 隐藏入口和误操作保护

维护入口通过校徽 1.2 秒内连续点击三次打开，后台控制面板再使用日期派生的轻量口令阻止学生随意进入。该口令可预测，只能作为误触保护，不是安全认证。测试阶段可以临时跳过，正式版应移除测试按钮。重启、关机、恢复 Launcher、取消自启和开机动画等操作仍需二次确认。

## 26.3 内容检测

内容检测覆盖 16 项开放平台能力，支持一个按钮在全选和全不选之间切换，再执行“全部检测”。每条结果可单独复制或弹框查看，详情严格分为信息概要、接口路径、参数和原始返回，不额外伪造字段。天气检测必须携带配置页保存的经纬度。

## 26.4 设备检测

设备检测按照用户可理解的动作和结果展示：当前 Launcher、开机自启、导航栏、开关机计划、系统时间、存储和原生插件可用性。头部刷新按钮只有在真正重新读取当前状态时才保留；没有效果的按钮应删除。

## 26.5 日志与内存

删除公开测试日志中转接口及其上传功能痕迹。

日志中心只提供设备本地最近摘要、复制和详情查看。

执行记录最多 10 条，设备命令状态最多 5 条，避免长期累积。

摘要和原始内容区域必须可滚动，不能通过扩大整个页面无限占用内存。

## 26.6 当前误检

P2 “当前课程考勤”和“教师人脸签到准备”检测目前取第一条有 timeTableID 的课程，并不是真正当前课程。应复用 findCurrentCourse(rows, sectionTimes)，无当前课程时明确返回“当前时段无课程”。

事实证据：uniapp/pages/maintenance/index.vue；uniapp/services/maintenance-checks/index.js；uniapp/pages/device-test/index.vue

# 27. Android 5.1、低内存与兼容性治理

## 27.1 旧系统兼容

页面优先使用 uni-app 和 App-Plus API，对 window、document 和 DOM 访问做平台保护。

相机采用 legacy Camera，而不是依赖 Android 5.1 不适配的现代组件。

Java 代码以 Java 8 兼容为目标，避免没有兼容层的新系统 API。

时间和日期格式避免只在现代 WebView 支持的解析写法。

APK 同时保留 V1/V2 签名，适配 Android 5.1 安装和现代验包。

## 27.2 低内存治理

| 对象 | 当前上限 / 策略 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 数据缓存 | 默认 40 条 | 限制本地存储索引和序列化开销 |
| 单条缓存 | 约 180 KB 字符 | 阻止超大富文本或列表占满存储 |
| 已处理 taskID | 100 | 任务幂等与容量平衡 |
| 设备执行记录 | 10 | 保留最近结果，不积累长期日志 |
| 最近命令状态 | 5 | 运维只看最近任务 |
| 诊断指纹 | 20 | 抑制重复诊断信息 |

## 27.3 剩余风险

U 盘超大二维码图片解码需要采样。

实时扫码 YUV 转换和多方向尝试需要 buffer 复用。

业务源码仍有 97 条 console.info/warn，虽不持久化，但正式版应按环境分级降噪。

Android 插件模块使用 Java 11 编译配置，而宿主使用 Java 8；当前 D8 构建通过，但项目规则和实际配置应统一说明。

事实证据：data-cache/index.js；device-sync/index.js；ClassSignDeviceModule.java；classsign_device/build.gradle

# 28. 构建、签名、APK 验收与发布追溯

## 28.1 候选包

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件 | output/08-pre-release/ECB-Step8-DCloud-5.15.82650.apk |
| 大小 | 37,157,426 bytes |
| SHA-256 | CB0C3FCE0F888DEF9222D2343E6607A2EC8D2B6451915A24C1216B25AAEB9DB3 |
| 包名 | com.electronicclassboard.app |
| 版本 | versionName 0.7.9 / versionCode 21 |
| SDK | minSdk 21 / targetSdk 33 / compileSdk 35 |
| ABI | 仅 armeabi-v7a；16 个 SO |
| 签名 | V1 true / V2 true / 1 个签名者 |
| DCloud | compilerVersion 5.15 / 离线 SDK 5.15.82650 |

## 28.2 发布可追溯性

项目按阶段目录保留代表 APK，日常联调包可覆盖，里程碑包独立命名。每次发版应同步修改 package.json、manifest.json 和 Android build.gradle 的版本；versionCode 递增；重新构建 App-Plus；镜像同步 www；Release 打包；再校验包名、版本、ABI、签名、编译器版本、文件大小和 SHA-256。

## 28.3 已执行验证

`npm run build:app` 成功，DCloud Vue 3 编译器版本 5.15。

`:app:assembleRelease` 成功，使用 Android Studio JBR。

当前构建 APK 与仓库候选包 SHA-256 完全一致。

dist/build/app 与 Android 宿主 www 269 个文件逐文件哈希一致。

267 个文本文件无 UTF-8 BOM、无无效 UTF-8、无常见中文乱码。

`git diff --check` 通过，审计时工作树干净。

边界 本轮文档审计没有重新执行摄像头、Launcher、开机动画、关机和课堂签到真机操作；这些能力的结论来自项目阶段记录和既有真机证据。构建通过不能替代发布前最终真机回归。

事实证据：output/README.md；output/08-pre-release/；android-host/build-local.ps1；docs/10-交付打包与版本/

# 29. 真实故障故事一：最小 APK 与厂家能力接入

## 29.1 情境

旧项目包含太多变量，设备安装和启动问题无法定位。目标硬件又是 Android 5.1 / ARMv7，厂家只提供 Demo、JAR 和有限说明。

## 29.2 任务

建立一条任何人都能重复的最小交付链路，并证明 JS 能通过 DCloud Module 调用厂家 SDK。

## 29.3 行动

重建正式仓库并固定 AppID、包名、ABI 和签名。

制作最小页面，先验收安装、启动、点击和重启。

创建 ClassSignDevice Module，先暴露低风险设备状态读取。

逐步加入截图、系统时间、计划、Launcher 等能力，每次只改变一个主要变量。

保留阶段包、哈希和真机结果，失败时回退到最近基线比较。

## 29.4 结果

最终形成稳定的 App-Plus → DCloud 宿主 → Android Module → yxapi.jar 调用链，为后续摄像头、Launcher、开机动画、心跳和远程任务提供统一设备服务边界。

## 29.5 面试追问

为什么不直接迁移旧代码？答：无法控制变量，任何失败都无法归因。

如何证明每一步成功？答：构建、静态验包和真机行为分别留证，不能只看 API 返回。

最大的工程收益是什么？答：后续任何硬件故障都有可回退基线和清晰责任层。

# 30. 真实故障故事二：厂家返回值与行为验收

## 30.1 截图返回 false 但文件已生成

厂家截图 API 返回 false，但目标文件真实创建。若只根据布尔值判失败，会误导运维和后续流程。解决方案是同时检查文件存在、大小和更新时间；出现“返回 false 但文件有效”时使用明确结果码 `FILE_CREATED_WITH_FALSE_RETURN`，既保留厂家异常事实，也不丢弃真实结果。

## 30.2 Launcher 查询不可靠

系统查询长期返回 ResolverActivity，无法可靠表示当前默认桌面。最终不再把单一查询值当验收结论，而是用三个行为验证：设备重启后是否自动进入班牌；班牌退出后 HOME 是否重新拉起；恢复系统桌面后是否进入 Launcher3。

## 30.3 方法论

关键认识 硬件 SDK 的返回值只是一个信号，不等于最终设备状态。文件类能力看文件事实，计划类能力做状态回读，Launcher 看系统行为，关机/重启看设备生命周期。

## 30.4 简历价值

这类故事能证明具备真实设备工程能力：不是只会调用 API，而是能识别第三方 SDK 的不可靠边界，并设计可观察、可解释、可回归的验收策略。

# 31. 真实故障故事三：摄像头黑屏、扫码反馈与 U 盘兜底

## 31.1 摄像头黑屏

扫码页面打开后黑屏，用户怀疑摄像头在前面，但页面没有切换按钮。排查需要区分权限、摄像头 ID、预览 Surface、方向和帧回调。项目增加摄像头枚举和前后切换，使用 legacy Camera 计算显示方向，并通过拍照文件验证真实画面。

## 31.2 识别没有反馈

手机二维码放到镜头前，页面没有任何反应，用户无法知道设备是否在识别。项目增加取帧、识别尝试、自动对焦和状态文案；识别成功展示摘要，内容错误明确提示，避免“沉默失败”。

## 31.3 U 盘兜底

考虑到固定班牌摄像头可能损坏、方向不便或现场光线差，新增从 U 盘读取二维码图片。配置人员可在 PC 生成图片、放入 U 盘，再由设备扫描并导入。这不是冗余功能，而是面向交付现场的第二通道。

## 31.4 面试表达

STAR 摘要 我把“黑屏/没反应”的模糊反馈拆成摄像头、预览、取帧、识别和内容校验五个状态，并增加摄像头切换与 U 盘图片兜底，使配置过程可观察且不依赖单一硬件入口。

# 32. 真实故障故事四：心跳重连与页面空白

## 32.1 心跳需要手动点击

设备配置完成后曾出现心跳失败后不再自动恢复，必须进入运维页面手动点击。根因不是单一接口错误，而是生命周期触发和定时器调度不足。项目增加启动、前台恢复和网络恢复三类触发，并用单飞 Promise 防止它们并发。无论成功失败，完成后都重新调度下一次。

## 32.2 Tab 切换先空白

大量内容接口在每次页面进入时清空数据再请求。固定班牌内容变化低频，这种行为浪费网络并放大弱网体验。项目改为本地真实快照优先、fresh 直接返回、stale 先展示后刷新；只有签到、心跳和任务等实时动作保持直接请求。

## 32.3 强制刷新

缓存不能意味着永不请求。运维弹框和运维中心提供全面刷新，PC 端也可下发刷新任务；设备清理相关缓存后重新拉取关键内容。这样既满足日常稳定，又允许后台数据刚更新时快速生效。

## 32.4 结果

页面切换不再依赖即时网络，短时后端失败仍能展示最近真实数据；设备恢复网络后立即心跳；现场人员可以区分缓存展示、后台刷新和强制刷新。

# 33. 真实故障故事五：DCloud 编译器与宿主 SDK 对齐

## 33.1 现象

APK 启动时提示 HBuilderX/编译器版本与离线 SDK 不一致。曾尝试只替换新的 Android SDK 宿主，但提示仍存在。

## 33.2 根因

DCloud 版本不是单点配置。宿主 AAR 记录 SDK 版本，www 资源又记录 uni-app 编译器版本。如果只升级宿主、仍使用旧 `@dcloudio/*` 编译业务资源，二者继续不一致。

## 33.3 解决

确认新离线 SDK 版本 5.15.82650。

同步升级 package.json 中同版本的 DCloud 编译依赖。

重新安装依赖并执行 App-Plus 编译。

替换宿主 SDK/AAR，并重新同步 www。

Release 构建后静态检查 compilerVersion，再真机启动验证提示消失。

## 33.4 可复用经验

升级规则 DCloud 离线 SDK、uni-app 编译器、宿主依赖、www 资源和原生插件必须作为同一版本集合升级。只换其中一个文件很容易得到“能打包但运行提示不一致”的半升级状态。

# 34. 深度代码审计总评

## 34.1 总体评价

项目的主要优点不是代码看起来整齐，而是已经围绕真实设备形成完整链路：安装、配置、鉴权、心跳、绑定、内容、课程、考勤、设备命令、运维和发布都有落点。分层边界总体清楚，尤其 Token 单飞、心跳单飞、双重去重、厂家状态回读和 stale 缓存体现了对真实失败模式的响应。

## 34.2 当前成熟度

| 维度 | 评价 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 业务完整度 | 高 | 主要内容页、课表、考勤和双模式已接真实接口 |
| 设备集成 | 高 | 29 个原生入口，Launcher、相机、动画和电源能力阶段验证 |
| 离线与弱网 | 中高 | 内容缓存和重连完善，但远程任务 ACK 缺失 |
| 可观测性 | 中高 | 运维中心已形成，但执行结果仅本地 |
| 自动化测试 | 低 | 缺少业务单测和有效 Android 仪器测试 |
| 可维护性 | 中 | 分层清楚，但多个超大文件和历史未注册页面 |
| 安全性 | 中低 | 长期密钥在本地和二维码中；轻量运维口令可预测 |
| 发布追溯 | 高 | 版本、签名、ABI、哈希、构建与阶段包记录齐全 |

## 34.3 最强工程判断

先做最小 APK，再逐层加硬件能力，降低变量。

页面不直调厂家 SDK，所有原生差异集中在服务和 Module。

Token 引导请求与普通签名请求分离，并用共享 Promise 抑制并发刷新。

心跳使用单飞和完成后重调度，覆盖启动、前台和网络恢复。

任务同时按 taskID 和策略指纹去重，部分危险命令执行后回读。

缓存不是“永不请求”，而是 fresh/stale/强制刷新三层语义。

不为页面好看伪造考勤、天气、教师和课程数据。

## 34.4 主要短板

远程任务缺少端到端确认和结果上报。

考勤窗口可能受到固定作息兜底影响。

自动化测试近乎空白，质量高度依赖人工与真机。

核心文件过大，职责正在重新耦合。

长期密钥和配置二维码不适合大规模不受控分发。

# 35. 风险矩阵与发布优先级

## 35.1 发布阻断与高优先级

| 级别 | 问题 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 远程任务已领取但无设备 ACK | 网络丢包时任务永久丢失，PC 无法确认执行 | 后端增加下发/接收/执行状态与幂等重发 |
| P1/P2 | 作息兜底参与考勤窗口 | 错误允许或禁止教师签到 | fallbackUsed 时禁用考勤操作 |
| P2 | 天气无数据时展示固定天气 | 客户看到虚假业务信息 | 改为不可用空态 |
| P2 | 运维当前课程检测取第一条课程 | 检测结果与实际时间不一致 | 复用 findCurrentCourse |
| P2 | 配置二维码携带长期密钥 | 二维码泄露可暴露设备凭据 | 采用一次性绑定码 |
| P2 | 缺少核心纯函数单测 | 重构容易引入时间和签名回归 | 先覆盖签名、课程、考勤、缓存和命令 |

## 35.2 可维护性与性能

| 级别 | 问题 | 证据 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2/P3 | 核心文件过大 | device-sync 1466 行；maintenance 1686 行；Module 2634 行 | 按职责拆分，保持外部 API |
| P3 | 未注册旧页面仍在源码 | device-test 1756 行及 4 个旧详情/个人页 | 确认无引用后归档或删除 |
| P3 | 宿主 www 被 Git 跟踪 | 269 个生成文件 | 仅允许构建脚本镜像更新 |
| P3 | U 盘二维码整图解码 | BitmapFactory.decodeFile(full size) | bounds + inSampleSize |
| P3 | 扫码重复分配 | 原始/镜像/旋转多份数组 | 裁剪、复用 buffer、后台线程 |
| P3 | Gradle 技术债 | flatDir、弃用警告、Java 版本不一致 | 发布后单独治理 |
| P3 | 97 条 console 信息 | 14 info + 83 warn | 按 debug/production 分级 |
| P3 | 文档少量漂移 | 鉴权文档仍说配置页待开发 | 更新当前事实章节 |

## 35.3 风险处理原则

发布前不要为了“代码更漂亮”全面重构。P1 先保证业务正确和任务可靠；P2 解决客户可见假数据、误检和测试缺口；P3 在正式版本稳定后按模块逐步治理。每次拆分都应保持外部方法签名和既有真机行为，避免在收尾阶段重新引入硬件不确定性。

# 36. 自动化测试缺口与建议测试金字塔

## 36.1 当前事实

uniapp 没有有效业务单元测试；Android 只有模板 ExampleInstrumentedTest。当前质量来自编译、静态验包、真机阶段测试、运维内容检测和人工页面检查。这对短周期硬件项目足以推进，但正式多人维护后，纯逻辑回归会越来越昂贵。

## 36.2 第一批应补的单测

| 模块 | 测试对象 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| 请求 | 签名、Token 失效判断 | 排序、空值、中文、并发刷新、只重试一次 |
| 时间 | 学期、周次、当前节次 | 跨天、周末、学期外、时间边界 |
| 课表 | findCurrentCourse | 同节多课、无课程、调课和错误星期 |
| 考勤 | 签到/签退时间窗 | 作息 fallback、刚好开始/结束、历史课程 |
| 内容 | 栏目树和媒体归一化 | 空字段、历史图标 URL、混合媒体 |
| 缓存 | fresh/stale/expired | 时钟边界、容量、单条过大、损坏数据 |
| 设备任务 | 参数校验、去重和指纹 | 重复 taskID、不同 taskID 同策略、非法参数 |

## 36.3 集成与真机

service + mock API：验证班级/教室上下文、缓存和错误降级。

构建验收：自动比较 dist 与宿主 www、检查 manifest 和签名。

真机冒烟：冷启动、已有配置、断网恢复、Launcher、相机、扫码、动画和命令。

后端契约：任务 ACK、考勤字段和学期/作息数据使用固定回归样本。

优先顺序 先测纯函数，不要一开始搭复杂 UI 自动化。签名、时间、考勤、缓存和任务参数最容易出现“代码能编译但业务错误”，且无需真机即可覆盖。

# 37. 核心文件拆分与后续可维护性

## 37.1 热点文件

| 文件 | 当前规模 | 建议边界 |
| --- | --- | --- |
| services/device-sync/index.js | 1,466 行 | heartbeat transport / binding / policy / task / status / persistence |
| pages/maintenance/index.vue | 1,686 行 | 各 Tab 变为独立容器和状态组合器 |
| pages/setup/index.vue | 1,131 行 | 配置导入 / 验证 / 连接引导状态机 |
| ClassSignDeviceModule.java | 2,634 行 | power / launcher / media / QR / camera 协作者 |
| TeacherAttendanceDialog.vue | 864 行 | 课程摘要 / 教师列表 / 操作区 / 记录区 |

## 37.2 拆分原则

先从可测试的纯函数和无状态适配器拆起。

保持对页面和原生插件的公共 API 不变，降低回归面。

不要为了行数机械拆文件；每个新模块必须对应真实职责和测试边界。

远程命令可靠性改造前先冻结现有行为并补测试，否则拆分会掩盖语义变化。

生成物 www 不参与重构，始终由构建脚本覆盖。

## 37.3 未注册页面

当前仍有 `pages/device-test/index.vue`、`pages/art/detail.vue`、`pages/notice/detail.vue`、`pages/personal/index.vue` 和 `pages/personal/grid.vue` 未注册。旧调试页已被运维中心替代，建议确认无跳转、无文档依赖后移入历史归档或删除，避免新同事误以为需要同时维护两套功能。

# 38. 安全、隐私与设备控制边界

## 38.1 当前安全模型

设备部署在校园内部，项目优先解决误操作和受控交付，而不是建立完整零信任体系。隐藏入口和日期派生口令能阻止普通学生误触，但无法抵抗知道规则的人；配置二维码和本地 secretKey 假设由可信运维人员管理。

## 38.2 需要避免的泄露

文档、日志、截图和代码示例不输出真实 secretKey、签名证书密码和 DCloud AppKey。

运维详情复制应脱敏授权字段，原始返回也要防止包含 Token。

配置二维码不能通过公开聊天、公开网盘或长期打印件传播。

keystore 留在公司私有仓库是当前团队约定，但更换签名前必须考虑已安装设备升级。

## 38.3 推荐演进

PC 生成一次性、短有效期绑定码，不直接写长期密钥。

设备用绑定码换取 deviceID 和可吊销设备凭据。

设备任务增加签名、ACK、结果上报和审计留痕。

运维后台使用后端认证或设备维护凭据，不再依赖可预测口令。

特殊富文本由后端白名单清洗，前端只做最后防线。

现实判断 这些改造适合正式规模化部署阶段，不应在客户演示前匆忙重写全部配置链路；但必须作为架构风险明确记录。

# 39. 后续演进路线

## 39.1 发布前

修复作息 fallback 参与考勤、虚假天气和运维当前课程误检。

与后端确认远程任务 ACK 和执行结果上报方案，至少形成明确上线边界。

使用后端最新课程、作息和考勤数据完成班级/教室、调课/代课和多教师回归。

真机执行首次安装、覆盖安装、断网恢复、冷启动、Launcher、扫码和退出全链路。

更新少量文档漂移，清理测试跳过按钮和遗留私有测试接口痕迹。

## 39.2 发布后一个迭代

补签名、时间、考勤、缓存和设备任务纯函数单测。

拆分 device-sync、维护页和 Android Module 的职责热点。

二维码大图采样与实时扫码内存优化。

建立 PC/后端/APK 共用的命令契约与错误码表。

将构建、APK 静态验包和资源一致性检查自动化。

## 39.3 中长期

一次性绑定码和设备凭据体系。

远程任务端到端状态机、结果回传和幂等重试。

设备在线率、内容新鲜度、命令成功率和存储健康度监控。

按学校或设备型号抽象厂家适配层，减少未来硬件迁移成本。

形成电子班牌项目模板：最小宿主、设备插件、配置、心跳、运维和发布手册可复制到新项目。

# 40. 简历素材：项目标题与一行版

## 40.1 推荐项目标题

标题 校园电子班牌 Android 端重建与设备运维平台接入

## 40.2 一行版

独立负责基于 uni-app / Vue 3 与 DCloud Android 离线宿主的校园电子班牌重建，完成开放平台鉴权与内容接入、RK3288 厂家原生插件、30 秒设备心跳、远程控制、课堂多教师考勤、弱网缓存、运维诊断和可追溯 APK 发布。

## 40.3 极简版

独立完成校园电子班牌 Android 端从设备 SDK 验证、业务重建、开放平台接入到离线 APK 发布的端到端交付。

## 40.4 技术栈

uni-app / Vue 3 / JavaScript / DCloud Android Offline SDK Java / Android 5.1 / legacy Camera / ZXing / yxapi.jar Gradle / MD5 signature / token lifecycle / local cache / device heartbeat

## 40.5 使用建议

工作年限较短或岗位偏前端时，标题突出 uni-app、Vue 3、复杂数据与性能；应聘 Android/IoT/终端岗位时，突出离线宿主、厂家 SDK、Camera、Launcher、ARMv7 和设备控制；应聘全栈或解决方案岗位时，突出班牌、PC、后端契约和现场运维闭环。

# 41. 简历素材：三行版与完整项目版

## 41.1 三行版

独立重建 RK3288 / Android 5.1 校园电子班牌，基于 uni-app + Vue 3 和 DCloud 离线宿主，建立页面、service、API、原生适配器和厂家 SDK 分层。

接入 Token + MD5 签名、17 条开放平台路径、30 秒心跳和 10 类远程任务，使用并发刷新锁、双重去重、状态回读和网络恢复保证设备长期运行。

实现课程/作息/多教师考勤、摄像头扫码与人脸采集、stale 缓存、运维中心及 APK 版本/ABI/签名/哈希验收，完成 DCloud 5.15 版本一致性升级。

## 41.2 完整项目版

项目背景：面向学校 RK3288 / Android 5.1.1 固定班牌设备，重建旧电子班牌业务并接入学校开放平台和厂家系统能力，解决设备首次配置、弱网内容展示、课堂考勤、远程开关机及现场运维问题。

职责：独立负责班牌端架构、页面与组件、开放平台请求层、设备心跳和任务编排、Android 原生 Module、摄像头/扫码/Launcher/开机动画、缓存与运维、离线构建和发布验收；协同后端确认接口语义，协同 PC 管理端完成配置二维码、栏目图标和远程任务交互。

采用 Step 0 单变量基线策略重建正式 AppID、包名、ARMv7 宿主和签名链路，逐层加入厂家 JAR、相机、Launcher、开机动画和业务，降低硬件排障复杂度。

设计 Token 缓存、提前刷新、共享 refreshPromise、nonce/timestamp/MD5 签名和失效单次重试，统一 17 条开放平台请求的鉴权、超时和错误边界。

实现 30 秒心跳、启动/前台/网络恢复补连、班级/教室自动绑定、10 类设备任务、taskID + 策略指纹去重以及计划执行后状态回读。

实现班级/教室双模式内容、学期/周次/作息/课表、当前课程选择、多教师人脸签到签退和完整考勤记录。

针对固定班牌弱网和低频内容，引入 fresh/stale/expired 缓存和强制全面刷新，限制 40 条缓存、180 KB 单条、10 条执行记录和 100 个任务 ID。

完成 0.7.9 Release 构建与静态验包：DCloud 5.15、V1/V2 签名、armeabi-v7a、www 资源哈希一致，并保留 APK SHA-256。

## 41.3 可量化但不夸大的数字

| 数字 | 可用表述 | 不要写成 |
| --- | --- | --- |
| 54 次提交 | 16 天内 54 次可追溯提交 | 提交多等于质量高 |
| 约 2.5 万行 | 当前主要业务与原生维护代码约 2.5 万行 | 全部由我从零原创 |
| 29 个原生方法 | 封装 29 个 DCloud 原生能力入口 | 开发 29 个厂家 SDK |
| 17 条路径 | 统一接入含 Token 在内的 17 条开放平台路径 | 开发 17 个后端接口 |
| 10 类命令 | 支持并校验 10 类远程设备命令 | 保证所有命令 100% 成功 |
| 40 个图标 | 与 PC 协同建立 40 个内置栏目图标语义 | 独立设计全部视觉资产 |

# 42. 简历关键词与能力画像

## 42.1 技术关键词

前端：uni-app、Vue 3、Composition API、App-Plus、响应式状态、横屏触摸 UI、富媒体。

网络：Token 生命周期、MD5 请求签名、并发刷新锁、超时、失效重试、弱网恢复。

Android：Java、DCloud Module、Android 5.1、legacy Camera、Launcher、权限、ARMv7、V1/V2 签名。

设备：心跳、设备登记、班级/教室绑定、远程任务、幂等去重、状态回读、开关机计划。

业务：栏目内容、班级学生教师、德育、学期周次、课表、作息、多教师课堂考勤。

工程：单变量排障、离线构建、APK 验包、版本一致性、缓存治理、运维可观测性、文档沉淀。

## 42.2 能力画像

| 能力 | 项目证据 | 面试可展开点 |
| --- | --- | --- |
| 复杂系统拆解 | Step 0 到 Step 8 | 如何把高维硬件问题拆成单变量实验 |
| 跨端协同 | APK + PC + 后端 + 厂家 SDK | 如何定义配置、任务和内容契约 |
| 可靠性 | Token 单飞、心跳重连、双重去重、回读 | 失败模式和幂等设计 |
| 性能与体验 | stale 缓存、长文本、多列表滚动 | 固定终端和移动端的不同优化 |
| 现场工程 | 扫码、U 盘、Launcher、动画、运维中心 | 如何让非开发人员完成部署和定位 |
| 发布治理 | 版本、签名、ABI、哈希、资源一致 | 如何证明 APK 是可追溯产物 |

# 43. STAR 面试故事素材

## 43.1 Step 0 最小基线

| S / T / A / R | 内容 |
| --- | --- |
| Situation | 旧项目变量过多，设备问题无法归因。 |
| Task | 建立可重复的最小安装和原生调用链。 |
| Action | 固定身份/ABI/签名，最小页面，逐层加能力并保留阶段包。 |
| Result | 形成可回退正式宿主，后续硬件排障有稳定参照。 |

## 43.2 截图假失败

| S / T / A / R | 内容 |
| --- | --- |
| Situation | 厂家 API 返回 false，但截图文件存在。 |
| Task | 避免错误判断并保留异常事实。 |
| Action | 验证文件存在、大小和时间，定义 FILE_CREATED_WITH_FALSE_RETURN。 |
| Result | 运维能区分 SDK 返回异常和真实结果。 |

## 43.3 摄像头和扫码

| S / T / A / R | 内容 |
| --- | --- |
| Situation | 扫码黑屏且没有识别反馈。 |
| Task | 让首次配置可观察且有备用入口。 |
| Action | legacy Camera、切换、方向、取帧状态、自动对焦、U 盘二维码。 |
| Result | 相机与 U 盘双通道完成配置。 |

## 43.4 心跳重连

| S / T / A / R | 内容 |
| --- | --- |
| Situation | 失败后必须手动进入运维点击。 |
| Task | 设备应长期无人值守自动恢复。 |
| Action | 启动/前台/网络恢复触发，单飞 Promise，完成后重调度。 |
| Result | 恢复网络后立即补心跳并持续周期连接。 |

## 43.5 页面空白

| S / T / A / R | 内容 |
| --- | --- |
| Situation | 每次切 Tab 都清空后请求。 |
| Task | 弱网下仍快速展示真实内容。 |
| Action | fresh/stale/expired 缓存，后台刷新，全面刷新入口。 |
| Result | 切页优先显示最近真实数据，减少重复请求。 |

## 43.6 DCloud 版本

| S / T / A / R | 内容 |
| --- | --- |
| Situation | 替换宿主 SDK 后仍提示版本不一致。 |
| Task | 消除运行提示并建立升级规则。 |
| Action | 同步升级 @dcloudio/*、www、AAR 和宿主，再验 compilerVersion。 |
| Result | 构建与宿主统一到 5.15。 |

回答技巧 STAR 中重点讲 Action 的判断过程和验证方式，不要只列功能。结果可以说“链路打通、问题消失、可回退、可观察”，不要虚构节省百分比或设备数量。

# 44. 高频面试问题与参考回答

## 44.1 为什么选择 uni-app，而不是纯原生？

业务页面和内容展示占比高，uni-app 提高迁移和迭代效率；系统控制、相机和厂家能力通过 Android Module 下沉，形成混合架构。不是为了跨多端，最终只交付 Android。

## 44.2 为什么 H5 通过不算完成？

摄像头、Launcher、开机动画、系统栏、重启关机和厂家 JAR 只在 App-Plus 真机存在。H5 只能验 UI 和普通接口，不能模拟原生命令成功。

## 44.3 心跳为什么不用 setInterval？

慢请求可能跨越下一周期，前台恢复和网络恢复也会同时触发。使用单飞 Promise 并在完成后 setTimeout 调度下一次，可以避免堆叠。

## 44.4 Token 并发刷新怎么处理？

所有调用共享 refreshPromise；第一个请求负责刷新，其余 await 同一 Promise，完成后清空。业务遇到 Token 无效只清理并重试一次。

## 44.5 为什么要 taskID 和策略指纹两种去重？

taskID 防后端重复返回同一任务；策略指纹防后台创建不同 taskID 但内容相同的周计划或系统策略被重复写入。

## 44.6 缓存失败时是不是永远显示旧内容？

不是。fresh 直接用，stale 先展示后刷新，超过 stale 删除。强制全面刷新可本地或远程触发。实时动作完全不使用旧结果冒充成功。

## 44.7 当前最大的架构风险？

远程任务没有设备 ACK 和执行结果上报，PC 的已领取不等于执行成功。其次是作息 fallback 可能影响考勤窗口。

## 44.8 如何兼容 Android 5.1？

ARMv7、minSdk 21、legacy Camera、Java 8 思路、App-Plus 平台保护、旧 WebView 时间格式和 V1/V2 签名。

## 44.9 为什么不区分主讲和副讲签到权限？

课程参与教师角色不固定，接口考勤列表才是操作人员来源。角色展示即可，不应成为前端权限猜测。

## 44.10 如何证明打出来的是正确 APK？

同步版本，编译 App-Plus，镜像 www，Release 构建，再校验包名、版本、ABI、SO、V1/V2 签名、DCloud compilerVersion、大小和 SHA-256。

# 45. 30 秒、2 分钟与 5 分钟口述版本

## 45.1 30 秒

口述稿 我独立负责了一个校园电子班牌 Android 端重建项目，目标是 RK3288 和 Android 5.1。前端用 uni-app/Vue 3，原生层用 DCloud Module 接厂家 SDK，完成首次配置、开放平台内容、30 秒心跳、远程控制、课表和多教师考勤。项目还做了弱网缓存、运维诊断和离线 APK 验收，目前已经进入发布前收口。

## 45.2 2 分钟

这个项目不是普通展示页。设备是 Android 5.1 的 RK3288 班牌，需要长期无人值守运行，同时连接学校开放平台和厂家系统控制 SDK。早期旧项目变量很多，我先重建 Step 0 最小 APK，固定 AppID、包名、ARMv7、签名和离线宿主，再逐步加入厂家 JAR、相机、Launcher 和开机动画。业务层建立了页面-service-API-统一请求分层，Token 有缓存、提前刷新和并发锁；设备每 30 秒心跳，启动、前台和网络恢复都会补连，并执行 10 类远程任务，使用 taskID 和策略指纹双重去重。内容方面完成班级/教室双模式、学生教师、栏目、课表、作息和多教师人脸考勤。针对切页空白和弱网，我做了 fresh/stale 缓存和全面刷新；针对现场维护，我把旧调试页重构成运维中心。最终统一 DCloud 编译器和宿主到 5.15，完成 Release、签名、ABI、www 哈希和 APK SHA-256 验收。当前我认为最大的发布风险是远程任务还没有 ACK 和执行结果回传，这也是下一阶段重点。

## 45.3 5 分钟

五分钟版本建议按“背景和约束 - 最小基线 - 架构 - 两个难点 - 结果和风险”展开。先说明 Android 5.1、ARMv7、2 GB 内存、固定横屏和无人值守；再讲 Step 0 如何控制变量；然后用两条调用链解释业务和原生分层；选 Token/心跳可靠性与摄像头/Launcher 其中两个真实故障深入讲；最后给出 0.7.9 构建、54 次提交、29 个原生入口、10 类命令和发布风险。不要把五分钟都花在逐页介绍功能。

前 45 秒：业务背景、目标设备和为什么难。

第 45-90 秒：Step 0、DCloud 离线宿主和厂家插件。

第 90-150 秒：Token、心跳、任务、缓存的关键设计。

第 150-240 秒：讲一个硬件故障和一个业务可靠性故障。

最后 60 秒：构建结果、个人职责、风险和下一步。

# 46. 简历真实性边界与禁用表述

## 46.1 可以使用

“独立负责班牌 Android 端”或“个人核心推进”，有 Git 唯一提交者和代码范围支持。

“协同后端和 PC 端完成契约”，因为确有配置二维码、栏目图标和任务交互协同。

“当前主要维护代码约 2.5 万行”，必须保留“当前”“主要维护”口径。

“完成 Release 构建和静态验包”，因为命令和 APK 已实际验证。

“阶段性真机验证摄像头、Launcher、动画和厂家能力”，依据项目记录。

## 46.2 禁止使用

“独立开发后端开放平台”或“独立开发完整 PC 管理后台”。

“16 天从零原创 5 万行代码”。

“远程命令 100% 可靠”或“已实现执行结果闭环”。

“支持所有 Android 设备”或“支持 iOS/小程序”，当前只验 RK3288 Android。

“自动化测试覆盖完整”，当前恰恰是明显短板。

“可防止任何人进入运维后台”，当前只是误触保护。

没有真实数据支持的性能百分比、设备数量、在线率、节省成本或用户规模。

## 46.3 被追问时的原则

原则 先讲事实口径，再讲判断。可以说“当前版本已接受这个边界，审计中发现并列为 P1”，这比试图掩盖未完成的 ACK、测试和安全体系更能体现工程成熟度。

# 47. 附录 A：关键文件索引

| 领域 | 文件 | 阅读重点 |
| --- | --- | --- |
| 项目入口 | README.md / docs/README.md | 状态、文档地图和团队入口 |
| 页面注册 | uniapp/pages.json | 20 个正式页面和启动页 |
| App 配置 | uniapp/manifest.json | AppID、版本、权限、ABI |
| 业务启动 | uniapp/App.vue | 配置门槛、心跳生命周期 |
| 请求层 | uniapp/util/request/ | Token、签名、重试、错误 |
| 设备配置 | uniapp/services/device-config/ | 字段归一化、校验、本地保存 |
| 心跳同步 | uniapp/services/device-sync/index.js | 登记、绑定、任务和生命周期 |
| 命令执行 | uniapp/services/device-sync/command-executor.js | 10 类命令、参数和结果 |
| 设备适配 | uniapp/services/device/native-adapter.js | 原生回调、超时和错误 |
| 通用缓存 | uniapp/services/data-cache/index.js | fresh/stale/expired 和容量 |
| 班级数据 | uniapp/services/class-screen-data/index.js | 班级、学生、教师、德育 |
| 栏目内容 | uniapp/services/content/index.js | 栏目树、内容、媒体和缓存 |
| 课表 | uniapp/services/course-schedule/index.js | 当前课程、周课表 |
| 作息 | uniapp/services/rest-schedule/index.js | 学校节次和 fallback |
| 考勤弹窗 | uniapp/components/TeacherAttendanceDialog.vue | 多教师签到/签退 |
| 配置页 | uniapp/pages/setup/index.vue | 手输、扫码、U 盘和连接引导 |
| 运维页 | uniapp/pages/maintenance/index.vue | 配置、心跳、检测和缓存 |
| Android Module | android-host/classsign_device/.../ClassSignDeviceModule.java | 厂家系统能力 |
| 相机 | CameraTestActivity.java | legacy Camera 预览和拍照 |
| 扫码 | QrConfigScanActivity.java | 实时二维码识别 |
| 人脸 | TeacherFaceCaptureActivity.java | 教师人脸采集 |
| 宿主清单 | android-host/app/src/main/AndroidManifest.xml | 权限、Activity、Launcher |
| 打包脚本 | android-host/build-local.ps1 | 资源镜像、构建和输出 |

# 48. 附录 B：接口与实时性分类

## B.1 实时接口

Token：按有效期缓存，但失效时必须真实刷新。

心跳与任务：30 秒周期和生命周期补连，不使用旧响应冒充在线。

签到 / 签退：每次真实提交；历史记录可以重新查询。

设备命令：从心跳领取并真实执行，H5 不模拟成功。

## B.2 可缓存内容

班级、教师、学生、德育、学校、栏目树和栏目内容。

学期、周次、作息、班级课表和教室课表。

天气仅可缓存真实接口结果，不应有固定业务兜底。

缓存键必须包含 classID / classroomID / termID / week 等请求上下文，避免跨绑定串数据。

## B.3 16 项运维检测的原则

检测必须显示真实接口路径、实际参数和原始返回；没有当前课程时不选择第一条课程；天气携带配置经纬度；检查失败允许继续执行其他项；结果数量有上限并支持单条复制和详情弹窗。

# 49. 附录 C：远程命令验收清单

| 命令 | 执行前 | 执行后 | 真机关注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重启 | 确认任务未过期、二次确认 | 本地记录调用结果 | 设备是否真实重启并恢复心跳 |
| 关机 | 确认现场允许断电 | 可能无法立即上报 | 设备是否关机，后台如何判断成功 |
| 周计划 | 读取当前计划、校验时间 | 回读厂家计划 | 跨天、禁用日和重启后是否保留 |
| 清除计划 | 展示当前计划 | 回读为空 | 系统是否仍有旧任务 |
| 一次性计划 | 执行/过期时间和未来时间 | 记录计划 | 延迟联网后的宽限期 |
| 系统时间 | 校验格式和允许偏差 | 读取当前时间 | 时间变化是否影响 TLS/Token/作息 |
| 导航栏 | 读取当前状态 | 回读隐藏状态 | 触摸返回和维护入口 |
| 内容刷新 | 展示缓存条目 | 清理并重拉 | 页面是否保持可用、无重复风暴 |

未闭环项 以上清单能验证设备本地行为，但正式后台仍需要设备执行结果上报，才能让 PC 端区分待执行、已接收、成功和失败。

# 50. 附录 D：发布前最终回归清单

## D.1 安装与配置

全新卸载后安装：进入配置页，不进入空首页。

无网络：明确提示网络问题，保存配置后仍可重试。

手动、相机二维码、U 盘二维码均能导入同一配置。

经纬度缺失阻止继续；授权字段遮罩和查看符合预期。

Token 成功、心跳成功、取得真实绑定后才进入业务。

覆盖安装保留配置；清除数据后重新初始化。

## D.2 内容与缓存

长班级名、长课程名、长学号、多教师和大量考勤记录不裁切。

接口空数据展示空态，不出现静态学校、班级、教师、天气和考勤。

首次请求后切换 Tab 直接展示缓存；stale 时后台刷新。

全面刷新清理并重新请求，按钮有过程和结果反馈。

班级和教室重新绑定后不复用旧上下文缓存。

## D.3 设备与生命周期

冷启动、前台恢复、断网恢复均能自动心跳。

开机自启状态和按钮一致；取消需二次确认。

真正退出先恢复系统桌面/取消自启，设备不立即重新拉起。

摄像头预览、切换、拍照、扫码和人脸采集真机通过。

开机动画 ZIP 检查、替换和重启效果通过。

10 类远程命令逐项验证参数、过期、重复和状态回读。

## D.4 构建和发布

package.json、manifest.json 和 build.gradle 版本一致，versionCode 递增。

npm ci + build:app + build-local.ps1 全链路通过。

www 与 dist 文件数量和哈希一致。

包名、AppID、ABI、V1/V2 签名、DCloud 版本正确。

记录大小、SHA-256、构建日期、真机型号和结论。

当前候选包和 README/输出记录同步。

# 51. 结语：这段项目经历真正证明了什么

这段经历最值得保留的不是短时间完成了多少页面，而是建立了一套从不确定设备到可交付产品的工程方法：先控制变量，再建立分层；不相信单一第三方返回值，而验证最终行为；不以编译成功代替真机结果；不为页面好看伪造业务数据；在弱网、断网、旧系统、低内存和高权限设备上同时考虑可恢复性和可观测性。

从职业能力看，项目证明了三件事。第一，能够跨越前端、Android 原生、开放平台和设备厂商边界解决问题；第二，能够把用户模糊反馈转化为状态机、缓存、错误边界和运维能力；第三，能够在收尾阶段主动发现 ACK、考勤 fallback、密钥、安全和自动化测试等尚未解决的问题，而不是把“能演示”误判为“可规模化发布”。

最终建议 简历中选择 3 到 5 个最强点，不要把整份文档塞进去；面试时用一个硬件故事、一个可靠性故事和一个发布治理故事展开。文档保留全部细节，是为了任何追问都能回到真实代码和证据。

事实证据：ElectronicClassBoard 当前源码；Git 历史；项目 docs/steps；APK 构建与静态验包结果